Instituto Federal de Brasília

Campus Brasília

Tecnologia em Sistemas para Internet

Agrotech/INCRA

Disciplina: Projeto Integrador II

Estudantes

1. Endryo Matos dos Santos

2. Felipe Dias Santana

3. Felipe Madson da Silva Veloso

4. Pedro Alexandrino Furtado Pereira Neto

Professores

Paula Felipe Schlemper de Oliveira

Franscisco Euder Santos

2025/1

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8

1.1 Problemática	8

1.2 Objetivos de Negócio	8

1.3 Justificativa da Proposta	8

1.4 Caracterização da Organização, Setor ou Área do Objeto de Estudo	8

2. GESTÃO DO PROJETO	9

2.1 Equipe do Projeto	9

2.2 Planejamento do Projeto	9

2.3 Cronograma	9

2.4 Planejamento de Custos	9

2.5 Visão esperada da solução	9

2.6 Repositório do GitHub	9

3. PESQUISA E REFERÊNCIAS	10

3.1 Sistemas Similares	10

3.2 Quadro Comparativo entre Sistemas Similares	10

3.3 Pesquisa de Tecnologias	10

4. ANÁLISE DE REQUISITOS	11

4.1 Identificação dos Stakeholders	11

4.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados	11

4.3 Aplicação de Questionários	11

4.4 Levantamento de Requisitos	11

4.5 Requisitos Funcionais	11

4.6 Requisitos Não Funcionais	11

4.7 Diagrama de Casos de Uso Macro	11

4.8 Especificações de Casos de Uso	11

5. FRONT-END	12

5.1 Protótipos	12

5.2 Implementação do Front-End	12

6. BANCO DE DADOS	13

6.1 Modelo Entidade-Relacionamento	13

6.2 Modelo Físico do Banco de Dados	13

6.3 Dicionário de Dados	13

7. BACK-END	14

7.1 Diagrama de Classes	14

7.2 Implementação do Back-End	14

8. RESULTADOS ESPERADOS	15

9. CONCLUSÃO	16

10. REFERÊNCIAS	17

Página Explicativa das Enumerações do Projeto Integrador

Esta página tem como finalidade apresentar a estrutura e a organização do relatório do Projeto Integrador, detalhando as enumerações (itens do sumário) utilizadas e sua correspondência com as três fases que compõem a disciplina. Essa divisão tem o objetivo de orientar o desenvolvimento do projeto de forma sequencial e integrada, garantindo que todas as etapas sejam devidamente documentadas e avaliadas.

Projeto Integrador I – Concepção e Planejamento
Nesta fase inicial, são definidos os fundamentos e o escopo do projeto. Os itens do sumário correspondentes a essa etapa são:

- 1. INTRODUÇÃO:
Apresenta o contexto do projeto, a problemática enfrentada, os objetivos de negócio, a viabilidade e justificativa da proposta, além da caracterização da organização ou área de estudo.

- 2. GESTÃO DO PROJETO:
Detalha a composição da equipe, o planejamento estratégico, o cronograma, o planejamento de custos, a visão esperada da solução e a gestão de repositório (ex.: GitHub), elementos essenciais para estruturar e orientar a execução do projeto.

- 3. PESQUISA E REFERÊNCIAS:
Abrange a investigação de sistemas similares, a análise comparativa entre eles e a pesquisa de tecnologias, fornecendo a base teórica e as referências necessárias para embasar a proposta.

Projeto Integrador II – Execução e Desenvolvimento
Esta fase concentra-se na revisão, complementação e ajustes das partes anteriores e da implementação prática do projeto, onde as definições e planejamentos são transformados em uma solução concreta. Os itens do sumário que compõem essa etapa são:

- 4. ANÁLISE DE REQUISITOS:
Envolve a identificação dos stakeholders, a definição dos instrumentos de coleta e análise de dados, a aplicação de questionários, o levantamento de requisitos (tanto funcionais quanto não funcionais), o diagrama de casos de uso macro e as especificações de casos de uso. Esses elementos garantem que as necessidades dos usuários sejam claramente compreendidas e traduzidas em funcionalidades do sistema.

- 6. BANCO DE DADOS:
Contém o modelo entidade-relacionamento, o modelo físico do banco de dados e o dicionário de dados, fundamentais para a organização e a integridade das informações armazenadas.

Projeto Integrador III – Validação e Entrega
A etapa final do projeto é dedicada à análise e verificação das partes anteriores, assim como da a implementação mais técnica do projeto, avaliação dos resultados, à consolidação do trabalho e à apresentação da solução final. Os itens do sumário associados a essa fase são:

- 6. BANCO DE DADOS:
Contém o modelo entidade-relacionamento, o modelo físico do banco de dados e o dicionário de dados, fundamentais para a organização e a integridade das informações armazenadas.

- 7. BACK-END:
Engloba o diagrama de classes e a implementação do back-end, responsáveis por viabilizar a lógica de negócio e a comunicação entre o front-end e o banco de dados.

Entregas comuns a todos os Projetos Integradores.

- 5. FRONT-END:
Descreve a criação dos protótipos de interface e a implementação do front-end, evidenciando o design, a usabilidade e a experiência do usuário.

- 8. RESULTADOS ESPERADOS:
Descreve os objetivos alcançados com a implementação da solução, os impactos esperados na organização e os benefícios decorrentes da aplicação do sistema.

- 9. CONCLUSÃO:
Apresenta uma análise crítica do processo de desenvolvimento, destacando os aprendizados, os desafios superados e as oportunidades de melhoria para futuras evoluções.

- 10. REFERÊNCIAS:
Lista todas as fontes e referências utilizadas ao longo do projeto, garantindo o respaldo teórico e metodológico da proposta.

# 1. INTRODUÇÃO

## 1.1 Caracterização da Organização, Setor ou Área do Objeto de Estudo

Este relatório faz parte de um projeto acadêmico da disciplina de Projeto Integrador e tem como objetivo registrar o desenvolvimento de um sistema voltado para o atendimento das necessidades do cliente, no caso, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Neste projeto, estamos desenvolvendo uma plataforma de e-commerce voltada para pequenos agricultores, com foco na comercialização direta de seus produtos para os consumidores finais. O sistema visa criar um canal digital eficiente, acessível e seguro para que produtores rurais possam divulgar, vender e distribuir seus alimentos sem a necessidade de intermediários, promovendo assim a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da economia local.

A proposta do sistema atende às demandas do INCRA ao oferecer uma ferramenta tecnológica que apoia a inclusão digital no campo, estimula o empreendedorismo rural e contribui para a autonomia financeira dos pequenos produtores. Além disso, a plataforma também facilita o acesso da população a alimentos frescos, de origem conhecida e com preços justos.

## 1.2 Problemática

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), responsável por políticas públicas de reforma agrária e desenvolvimento rural, tem como um de seus desafios promover a autonomia econômica dos pequenos produtores. Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: como um sistema de e-commerce pode contribuir para facilitar a comercialização dos produtos dos pequenos agricultores atendidos pelo INCRA, promovendo sua autonomia e fortalecendo a agricultura familiar?

Essa realidade motivou o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada para a venda direta de produtos agrícolas, com o objetivo de aproximar produtores e consumidores, valorizar a produção local e estimular a economia rural.

## 1.3 Objetivos de Negócio

O sistema está sendo desenvolvido com o objetivo de oferecer uma solução digital que fortaleça a agricultura familiar e promova a autonomia econômica dos pequenos produtores ligados ao INCRA. Do ponto de vista estratégico, o projeto busca criar um canal direto de vendas entre agricultores e consumidores, utilizando a tecnologia como meio de inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável no campo.

Problemas que se Deseja Resolver

A proposta do sistema responde diretamente à problemática da dificuldade de acesso ao mercado enfrentada por pequenos produtores. Ao possibilitar a venda direta por meio de uma plataforma online, busca-se eliminar a dependência de atravessadores, reduzir perdas por falta de escoamento da produção e aumentar a visibilidade dos produtos rurais. Além disso, o sistema contribui para combater a exclusão digital, ao fornecer uma ferramenta acessível e adaptada à realidade do público-alvo.

Metas de Negócio

- Criar uma plataforma funcional e intuitiva de e-commerce voltada para pequenos agricultores.

- Garantir que, no primeiro ano de uso, ao menos 100 produtores estejam cadastrados e ativos na plataforma.

- Aumentar em 30% a renda média dos produtores participantes, por meio da venda direta.

- Estabelecer parcerias com cooperativas e instituições locais para ampliar o alcance do sistema.

- Reduzir em pelo menos 50% a dependência de intermediários nas vendas realizadas pelos produtores.

Valor para o Usuário e para o Negócio

Para os pequenos agricultores, o sistema representa uma oportunidade concreta de crescimento econômico, visibilidade e independência na comercialização de seus produtos. Para o INCRA, a plataforma se alinha com seus objetivos institucionais ao promover políticas públicas mais eficazes e mensuráveis de apoio à agricultura familiar. Os consumidores também serão beneficiados, tendo acesso a produtos frescos, de origem conhecida e com preços mais justos. Além disso, a equipe interna do INCRA terá uma ferramenta estratégica de acompanhamento, gestão e apoio ao desenvolvimento rural.

## 1.4 Justificativa da Proposta

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) atua em diversas frentes para promover a reforma agrária, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável no meio rural. Uma das áreas mais sensíveis dentro desse cenário é a dificuldade que pequenos produtores rurais enfrentam para comercializar seus produtos. Apesar de produzirem alimentos de qualidade, muitos desses agricultores não têm acesso a canais de venda modernos, permanecendo à margem do mercado digital. Com o avanço da tecnologia e o crescimento do comércio eletrônico, tornou-se evidente a necessidade de modernizar a forma como esses produtores se conectam aos consumidores.

Apontamento dos Problemas

Atualmente, os pequenos agricultores atendidos pelo INCRA enfrentam diversos desafios: falta de visibilidade de seus produtos, dificuldades logísticas, dependência de atravessadores, baixos lucros e pouco domínio de ferramentas digitais. Além disso, a maioria das vendas ocorre em feiras locais ou por meio de contatos informais, o que limita a expansão do negócio e dificulta a fidelização de clientes. Muitos desses produtores também não contam com suporte técnico ou estrutura para criar e manter canais próprios de venda online.

Impactos Negativos

Esses problemas afetam diretamente a renda dos produtores, tornando suas atividades economicamente instáveis. A falta de um canal de vendas eficiente também compromete a distribuição dos produtos, gera desperdício e impede que os consumidores tenham acesso a alimentos de qualidade a preços justos. Para o INCRA, a ausência de uma ferramenta digital dificulta o acompanhamento do impacto das políticas públicas e limita a sua capacidade de apoiar efetivamente os assentados. O resultado é um sistema rural menos competitivo, com baixo desempenho socioeconômico.

Justificativa para o Projeto

Diante desse cenário, o desenvolvimento de um sistema de e-commerce específico para pequenos agricultores se apresenta como a solução mais adequada e eficaz. A plataforma permitirá que os produtores cadastrem e vendam seus produtos diretamente ao consumidor final, eliminando intermediários, aumentando sua renda e promovendo a inclusão digital. Além disso, o sistema proporcionará ao INCRA uma ferramenta de gestão e acompanhamento que permitirá avaliar resultados e direcionar melhor suas ações de apoio. A proposta une tecnologia, inclusão social e fortalecimento da agricultura familiar de forma estratégica, sustentável e de fácil implantação.

# 2. GESTÃO DO PROJETO

## 2.1 Equipe do Projeto

A comunicação interna ocorre de maneira direta entre os integrantes, sendo que Felipe Madson atua como o principal contato com o cliente, repassando à equipe as demandas e observações necessárias. Ele também costuma ser o responsável por notificar os demais membros sobre atualizações importantes ao longo do projeto.

As reuniões com o cliente acontecem presencialmente no INCRA, porém não seguem uma frequência fixa. Elas são agendadas conforme a necessidade, dependendo da disponibilidade do cliente e das etapas do projeto que exigem esse contato mais próximo. As tarefas e decisões tomadas são registradas internamente por meio de anotações feitas pela equipe durante o processo de desenvolvimento.

## 2.2 Planejamento do Projeto

O desenvolvimento do sistema seguiu uma sequência de etapas que envolvem desde a análise inicial até a fase atual de testes. A primeira fase consistiu na análise visual da identidade institucional do INCRA, onde foram avaliadas cores, logos e elementos visuais que deveriam estar presentes no site para garantir coerência com a imagem da instituição.

Em seguida, foi iniciado o processo de design, com a criação de um protótipo no Figma, inicialmente focado na versão mobile. Posteriormente, o protótipo foi adaptado para a versão desktop, passando por diversas alterações e melhorias ao longo do tempo, até chegar a um modelo que atendesse aos objetivos e à proposta do sistema.

Após a finalização do protótipo, iniciou-se a fase de implementação. O desenvolvimento do site começou com a estruturação em HTML, seguido da aplicação de estilos com CSS e da inclusão de funcionalidades interativas com JavaScript. A equipe vem trabalhando de forma contínua nessa etapa, que também envolve ajustes conforme necessário.

Atualmente, o projeto se encontra na fase de testes. Algumas funcionalidades estão sendo avaliadas, embora o sistema ainda não esteja finalizado. A equipe continua implementando e corrigindo pontos para garantir que a entrega final atenda às necessidades do cliente.

## 2.3 Cronograma

Na primeira semana, foi realizada a análise inicial, com foco na identidade visual do INCRA. Avaliamos elementos como cores institucionais, logotipos e símbolos que deveriam ser incorporados ao sistema para manter a coerência visual com a imagem da instituição.

Na segunda semana, iniciamos o processo de design, criando o protótipo no Figma com foco na versão mobile. Nas semanas seguintes (terceira e quarta), adaptamos o design para a versão desktop, realizando diversas alterações até chegar a uma estrutura que atendesse às expectativas da equipe e refletisse a proposta do projeto.

Na quinta semana, demos início à etapa de implementação, começando pela construção da estrutura HTML. Entre a sexta e a oitava semana, avançamos na aplicação de estilos com CSS e na inserção de funcionalidades com JavaScript, desenvolvendo progressivamente as principais partes do site.

A partir da nona semana, iniciamos os testes manuais, analisando o funcionamento das páginas e identificando pontos a serem corrigidos. Essa etapa ainda está em andamento, pois o sistema não está finalizado. Os ajustes finais e a entrega do projeto dependerão também de novas validações com o cliente, que são realizadas conforme sua disponibilidade.

## 2.4 Planejamento de Custos

| Categoria | Descrição | Estimativa de Custo (R$) |
| --- | --- | --- |
| 1. Custos de Desenvolvimento |  |  |
| - Salários/Honorários da Equipe | Programadores, designers, gerentes de projeto | R$ 10.000,00 (estimado) |
| - Ferramentas e Softwares | Licenças de IDEs, bibliotecas premium, bancos de dados pagos | R$ 3.000,00 (mensal) |
| - Infraestrutura de Desenvolvimento | Computadores, servidores de teste | R$ 5.000,00 (equipamentos) |
| 2. Custos de Hospedagem e Infraestrutura |  |  |
| - Serviços de Hospedagem | AWS, Google Cloud, DigitalOcean, etc. | R$ 2.000,00 (mensal) |
| - Registro de Domínio | Custo do domínio do site | R$ 50,00 (anual) |
| - Certificados SSL/TLS | Certificados para segurança da navegação | R$ 300,00 (anual) |
| - Manutenção de Servidores e Suporte Técnico | Suporte e atualizações de servidores | R$ 1.000,00 (mensal) |
| 3. Custos de Segurança e Conformidade |  |  |
| - Ferramentas de Monitoramento e Proteção | Ferramentas de firewall, antivírus, monitoramento contínuo | R$ 1.500,00 (anual) |
| - Auditorias de Segurança | Consultoria em segurança, testes de vulnerabilidade | R$ 2.000,00 (único) |
| - Conformidade com Normas (LGPD, etc.) | Consultoria para garantir a conformidade com normas | R$ 1.500,00 (único) |
| 4. Custos Operacionais e de Manutenção |  |  |
| - Suporte Técnico Contínuo | Atendimento pós-lançamento, correção de erros | R$ 1.500,00 (mensal) |
| - Atualizações e Correções de Bugs | Desenvolvimento de atualizações contínuas | R$ 3.000,00 (estimado) |
| - Expansão e Melhorias Futuras | Investimentos em novas funcionalidades | R$ 4.000,00 (anual) |
| 5. Custos com Marketing e Divulgação |  |  |
| - Desenvolvimento de Identidade Visual | Design do logo, cores e material gráfico | R$ 2.000,00 (único) |
| - Publicidade Digital (Google Ads, etc.) | Campanhas pagas em redes sociais e mecanismos de busca | R$ 2.500,00 (mensal) |
| - SEO e Campanhas de Engajamento | Otimização de site e campanhas para engajamento | R$ 1.500,00 (mensal) |

## 2.5 Visão esperada da solução

O objetivo principal do sistema é criar uma plataforma online para o INCRA, com foco no auxílio a pequenos agricultores. O sistema fornecerá informações sobre boas práticas agrícolas, acesso a produtos e serviços, além de criar um ambiente de interação entre pequenos produtores e fornecedores de produtos relacionados ao agronegócio. A plataforma também permitirá o acompanhamento de processos, capacitações e acesso a informações importantes, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar.

2. Escopo

O escopo do sistema inclui:

- Desenvolvimento de um site responsivo, com versões para dispositivos móveis e desktop.

- Criação de páginas institucionais com informações sobre o INCRA e suas atividades.

- Integração de um e-commerce para a venda de produtos voltados para os pequenos agricultores.

- Funcionalidades de cadastro e login para usuários e fornecedores.

- Sistema de busca e filtro de produtos.

- Área administrativa para o gerenciamento de produtos, pedidos e usuários.

O sistema não incluirá a criação de aplicativos móveis nativos neste momento, concentrando-se apenas na plataforma web.

3. Funcionalidades Principais

As funcionalidades principais do sistema são:

- Cadastro de Usuários: Permitir que agricultores e fornecedores criem suas contas, acessando a plataforma para compra e venda de produtos.

- E-commerce: Sistema de vendas de produtos agrícolas, com a possibilidade de adicionar, editar e remover itens pelos fornecedores.

- Busca e Filtros: Ferramentas para os usuários pesquisarem e filtrarem produtos, por categoria, preço e localização.

- Área Administrativa: Funcionalidade para os administradores do sistema gerenciarem usuários, produtos e visualizar relatórios de vendas.

- Notificações: Sistema de alertas para os usuários sobre novos produtos, promoções ou informações importantes relacionadas ao agronegócio.

4. Público-Alvo

O público-alvo do sistema são:

- Pequenos agricultores: Pessoas envolvidas na agricultura familiar que necessitam de informações e produtos especializados para aprimorar suas práticas agrícolas.

- Fornecedores: Empresas ou indivíduos que oferecem produtos ou serviços voltados ao setor agrícola.

- Administradores do INCRA: Profissionais responsáveis pela gestão da plataforma e pelo monitoramento das atividades.

5. Restrições

O desenvolvimento do sistema deve atender a algumas restrições, como:

- O sistema deve ser compatível com os principais navegadores de internet (Chrome, Firefox, Edge e Safari).

- O orçamento para o projeto é limitado, o que implica em priorizar funcionalidades essenciais para a operação da plataforma.

- A plataforma será acessível apenas via web, sem desenvolvimento de aplicativos móveis nativos no início.

- O projeto deve ser entregue dentro de um prazo de 6 meses para lançamento inicial, com a possibilidade de melhorias em versões posteriores.

## 2.6 Repositório do GitHub

https://github.com/infocbra/2024-2-vespertino-pi1-g6-2024-2

# 3. PESQUISA E REFERÊNCIAS

## 3.1 Sistemas Similares

Foram analisados três sistemas com funcionalidades relevantes para o projeto Agrotech, com o objetivo de observar boas práticas e identificar oportunidades de diferenciação.

Sistema 1: Mercado Livre                                                                                                                Uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina. Oferece ampla variedade de produtos, inclusive agrícolas, com sistema de logística próprio (Mercado Envios) e garantia ao comprador. Apesar de não ser voltado exclusivamente ao setor agro, é uma referência em usabilidade, segurança e alcance.

Sistema 2: e-Agro 
Plataforma especializada no agronegócio, promovendo a conexão entre produtores e compradores. Oferece também cursos e apoio técnico. Seu diferencial está no suporte institucional ao pequeno produtor e em sua rede de confiança.

Sistema 3: Raízs
Aplicativo voltado para consumidores que desejam adquirir alimentos orgânicos diretamente dos produtores. Oferece assinatura de cestas, rastreabilidade dos produtos e compromisso com sustentabilidade e comércio justo.

## 3.2 Quadro Comparativo entre Sistemas Similares

| Funcionalidade | Mercado Livre | e-Agro | Raízs |
| --- | --- | --- | --- |
| Público-Alvo | Consumidores em geral e vendedores de qualquer setor | Produtores rurais e compradores do agronegócio | Consumidores urbanos interessados em produtos orgânicos |
| Logística | Mercado Envios (logística própria integrada) | Logística livre, a cargo dos produtores | Entrega própria com frota sustentável |
| Diferenciais | Segurança na compra, alcance nacional, agilidade | Apoio técnico, rede de confiança do setor agro | Foco em orgânicos, rastreabilidade e sustentabilidade |
| Interface e Acessibilidade | Moderna, responsiva e intuitiva | Técnica, voltada a produtores e comerciantes rurais | Intuitiva e voltada ao consumidor final |

## 3.3 Pesquisa de Tecnologias

A linguagem HTML (sigla de HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto) é responsável pela criação de documentos para a web, comumente conhecidos como páginas. Sua origem remonta a uma linguagem mais antiga denominada SGML (Standard Generalized Markup Language - em tradução livre, Linguagem Padrão de Marcação Generalizada). Por meio da linguagem HTML, o desenvolvedor pode especificar atributos para um texto (como fonte, tamanho, cor etc.) ou criar marcações que definem um vínculo com outro documento, que deve ser apresen- tado quando o usuário clicar na marcação. Alves, W. P. (2014). Desenvolvimento e Design de Sites.

CSS (Cascading Style Sheets ou Folhas de Estilo em Cascata) é uma linguagem usada para controlar a apresentação visual de páginas web. Ela permite aplicar estilos (como cores, fontes, espaçamentos e posicionamento) aos elementos HTML, separando a estrutura do conteúdo da sua aparência visual. Duckett, Jon. HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley, 2011.

JavaScript é uma linguagem de script, desenvolvida em 1995 por Brendam Eich, da Netscape, com base em outra linguagem, denominada EMACScript. Inicialmente ela foi chamada de LiveScript. Essa linguagem é utilizada na criação de pequenas rotinas (scripts) que podem ser inseridas no corpo de documentos HTML. No entanto, existem algumas particularidades e diferenças em relação ao Java propriamente dito. Alves, W. P. (2014). Desenvolvimento e Design de Sites.

O GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte baseada no sistema de controle de versões Git. Ele permite que desenvolvedores colaborem em projetos de software, compartilhem código, revisem alterações e gerenciem o desenvolvimento de forma organizada. Chacon, Scott; Straub, Ben. Pro Git (2ª ed.). Apress, 2014.

Git é um sistema de controle de versões distribuído usado principalmente no desenvolvimento de software. Ele permite que diversos desenvolvedores trabalhem simultaneamente em um projeto, registrando cada alteração no código de forma segura, organizada e rastreável. Criado por Linus Torvalds (o mesmo criador do Linux) em 2005, o Git foi desenvolvido para ser rápido, eficiente e seguro, mesmo em projetos com muitos colaboradores e código complexo. Chacon, Scott; Straub, Ben. Pro Git (2ª ed.). Apress, 2014.

MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) de código aberto, baseado na linguagem SQL (Structured Query Language). Ele é utilizado para armazenar, manipular e recuperar dados estruturados de forma eficiente. DuBois, Paul. MySQL (5ª ed.). Addison-Wesley, 2013.

A linguagem de programação Java foi criada por James Gosling e desenvolvida pela Sun Microsystems em 1995, com o objetivo de ser uma linguagem orientada a objetos, segura, robusta e independente de plataforma. Desde sua criação, Java se consolidou como uma das linguagens mais utilizadas no mundo, especialmente em aplicações corporativas, sistemas embarcados, dispositivos móveis (como o Android) e desenvolvimento web. DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

4. ANÁLISE DE REQUISITOS

## 4.1 Identificação dos Stakeholders

# Stakeholders Internos:

Equipe de Desenvolvimento:
Responsáveis pela criação, testes e manutenção do sistema. No projeto Agrotech, essa equipe é composta por: Felipe Dias, Pedro Neto, Felipe Madson e Endryo Matos

Gestores do Projeto:
Responsáveis pelo planejamento, cronograma, orçamento e acompanhamento das atividades. Neste projeto, podem coincidir com a equipe de desenvolvimento. Os responsáveis pela gestão do projeto é a equipe de desenvolvimento juntamente com a equipe de comunicação do INCRA, tendo como principal intermediador Lúcio.

Patrocinadores/Investidores:
Atualmente, temos somente o investimento do INCRA.

# Stakeholders Externos:

Usuários Finais:
Pequenos agricultores, moradores urbanos e pontos de apoio que utilizarão o sistema para compra, venda ou retirada de produtos.

Entidades Reguladoras:

Órgãos como MAPA, ANVISA e a vigilância sanitária, que garantem que o sistema atenda às normas legais, como LGPD e regulamentações do setor alimentício.

Concorrência e Mercado:
Plataformas semelhantes que impactam a aceitação do Agrotech no mercado, como Mercado Livre, e-Agro e Raízs.

## 4.2 Instrumentos de Coleta e Análise dos Dados

Para compreender as necessidades reais dos usuários e garantir que o sistema atenda à realidade do campo e da cidade, serão utilizados instrumentos de coleta de dados como:

- Entrevistas com agricultores e consumidores urbanos, identificando dificuldades logísticas, preferências de compra e formas de acesso à tecnologia.

- Formulários online para mapear padrões de uso, tipos de produtos mais procurados e canais de comunicação preferidos.

- Análise documental, com base em dados do INCRA e relatórios sobre o agronegócio familiar.

A análise dos dados foi feita de forma qualitativa e quantitativa, buscando entender os desafios enfrentados pelos produtores e consumidores, identificar padrões de comportamento e, assim, embasar as funcionalidades da plataforma. O objetivo é garantir que o sistema seja acessível, eficiente e resolva problemas reais da comercialização de produtos agrícolas no cenário local.

4.3 Aplicação de Questionários

Para compreender as necessidades, preferências e expectativas do público-alvo em relação ao sistema Agrotech, foi aplicado um questionário online como instrumento de coleta de dados. A pesquisa obteve um total de 30 respostas, permitindo levantar informações relevantes diretamente com potenciais usuários do sistema. Os dados coletados servirão de base para orientar decisões quanto ao desenvolvimento das funcionalidades, usabilidade e objetivos da plataforma.

Formulário: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsZpJYejNb7sDTuHScshW2437N70LrWROcc96MypK2uEELFg/viewform?usp=header

Planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K2mM8XPrXT6MmPnc8b_XHAdvV_rKm0ih0bFLrWgvI7w/edit?usp=sharing

4.4 Levantamento de Requisitos

Relatar como vocês obtiveram as necessidades do cliente (entrevistas, questionários, reuniões, etc.). Fazer um breve resumo do briefing, apontando quais funcionalidades e características o sistema/site deve ter.

## 4.5 Requisitos Funcionais

Especificar “o que o sistema deve fazer”, ou seja, as funcionalidades do sistema. Um requisito funcional de um sistema é uma especificação que descreve o que o sistema deve fazer para atender às necessidades dos usuários e aos objetivos do projeto. Ele define funcionalidades, comportamentos e regras de negócio que o sistema deve cumprir. Requisitos funcionais: Especificam ações e funções → descrevem recursos, interações e respostas do sistema; Focados na experiência do usuário → detalham como o usuário utilizará o sistema; Podem envolver regras de negócio → incluem validações, cálculos e processos automatizados.

## 4.6 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais de um sistema web são características que definem como o sistema deve se comportar, e não o que ele faz (isso é coberto pelos requisitos funcionais). Eles são fundamentais para garantir qualidade, desempenho, usabilidade, segurança, e outros atributos que impactam a experiência do usuário e a manutenção do sistema. Os seguintes pontos podem ser destacados:: Desempenho, Segurança, Testabilidade, Usabilidade, Manutenibilidade, Escalabilidade, Disponibilidade, Portabilidade, Conformidade.

4.7 Diagrama de Casos de Uso Macro

Um diagrama de caso de uso macro fornece uma visão geral das principais funcionalidades do sistema e seus atores sem entrar em muitos detalhes. Ele deve conter: 1. Atores (Usuários ou Sistemas Externos - Representam quem interage com o sistema. Podem ser usuários humanos - cliente, administrador, funcionário ou outros sistemas - API, banco de dados externo). 2. Casos de Uso (Principais Funcionalidades- Ações ou processos principais que o sistema deve realizar. Representados por elipses dentro do sistema). 3. Relacionamentos (Ligações entre atores e casos de uso - Associação, Generalização, Inclusão e Extensão). 4. Fronteira do Sistema: Representa os limites do sistema e o que está dentro ou fora dele. Indicado por um retângulo, onde ficam os casos de uso.

## 4.8 Especificações de Casos de Uso

Descrevem as interações entre os usuários (ou "atores") e o sistema, com o objetivo de atingir um resultado específico. Eles ajudam a definir como o sistema será utilizado na prática e quais funcionalidades ele deve oferecer, garantindo que os requisitos sejam claros para todos os envolvidos no desenvolvimento.

# 5. FRONT-END

Envolve tudo o que o usuário vê e interage diretamente, como a interface de usuário, design, gráficos e interações. Ele lida com a parte visual e interativa de um sistema, como as páginas da web, botões, formulários, menus e outros elementos de interação. O front-end também inclui o design responsivo, que permite que o layout do site ou aplicativo se ajuste automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como em dispositivos móveis, tablets e desktops.

## 5.1 Protótipos

Uma interface com o usuário é a parte do sistema com a qual os usuários interagem. Incluem as exibições de tela que proporcionam a navegação pelo sistema, as telas e os formulários que capturam dados e os relatórios que o sistema produz (seja em papel, na Web ou por meio de outra mídia). É necessário validar o protótipo junto ao cliente.

Exemplo: Os protótipos apresentados aqui são uma orientação para o desenvolvimento do sistema esperado. Abaixo são apresentados os protótipos das funcionalidades:

Figura 1 - ....

A Figura 1 apresenta a tela …

Figura 2 - ...

A Figura 2 apresenta a tela …

## 5.2 Implementação do Front-End

“As principais ferramentas que o desenvolvedor web possui são a linguagem HTML5 e as folhas de estilo CSS3. Juntas, elas representam mais da metade do código de uma página de web” [9].

É esperado nessa entrega uma página desenvolvida. Deve ser incluído no documento imagens das telas desenvolvidas. Caso as telas implementadas estejam diferentes do protótipo no aspecto visual e funcional, descrever o que teve que ser alterado e por quê.

Além disso, sugere-se que a página seja hospedada e disponibilizado o link para testes, contudo a hospedagem da página não é um requisito obrigatório. Pode-se utilizar o GitHub pages, por exemplo, conforme o tutorial disponível neste link.

# 6. BANCO DE DADOS

Armazena informações de forma estruturada e permite que essas informações sejam recuperadas, manipuladas e atualizadas conforme necessário.

## 6.1 Modelo Entidade-Relacionamento

Apresenta a representação gráfica que descreve a estrutura e os relacionamentos dos dados que serão manipulados pelo sistema. É necessário definir a estrutura do banco de dados e visualizar as relações entre dados, de forma que todos os envolvidos no projeto (desenvolvedores, analistas, administradores de banco de dados, etc.) possam ter uma visão clara de como os dados serão estruturados e acessados.

6.2 Modelo Físico do Banco de Dados

Apresenta a representação gráfica que descreve a estrutura e os relacionamentos dos dados que serão manipulados pelo sistema. É necessário definir a estrutura do banco de dados e visualizar as relações entre dados, de forma que todos os envolvidos no projeto (desenvolvedores, analistas, administradores de banco de dados, etc.) possam ter uma visão clara de como os dados serão estruturados e acessados. DDL, definir qual SGBD será usado, comandos já pensados para o SGBD que será usado.

## 6.3 Dicionário de Dados

É um documento (ou seção) que apresenta uma explicação detalhada de cada tabela, campo e tipo de dado utilizados no banco de dados de um projeto. Ele funciona como um "guia" para qualquer pessoa entender como os dados estão organizados, o que significam e como são utilizados no sistema.

# 7. BACK-END

Gerenciar e fornecer os dados para o front-end (a interface com o usuário) e também executa operações que o usuário não vê diretamente, mas que são essenciais para o funcionamento do sistema.

## 7.1 Diagrama de Classes

Descreva as classes que formam o sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Ao criar um diagrama de classes para um sistema, você está essencialmente mapeando a estrutura e o comportamento das entidades do sistema.

## 7.2 Implementação do Back-End

Como o front-end interage com o back-end, incluindo a documentação sobre chamadas API (REST ou GraphQL), como as requisições são feitas, como os dados são manipulados e como os estados do sistema são atualizados. Descreva como a comunicação entre front-end e back-end é realizada (RESTful API, GraphQL, WebSockets, etc.). Explique o protocolo e os métodos usados (GET, POST, PUT, DELETE) e apresente a disponibilização da aplicação.

# 8. RESULTADOS ESPERADOS

Detalhar como será a entrega final do projeto ao cliente: 1. Produto Final / Entregável: Descrição objetiva do sistema que será entregue. Exemplo: Entrega de uma plataforma web responsiva para gestão de atendimentos, com módulos de cadastro de clientes, agendamento e relatórios. 2. Funcionalidades Principais Disponíveis: Liste as funcionalidades que o sistema terá quando finalizado. Exemplo: Sistema permitirá login de usuários, gerenciamento de produtos e geração de relatórios em PDF. 3. Melhorias nos Processos Atuais: Como o sistema vai melhorar processos existentes ou automatizar tarefas manuais. 4. Benefícios para os Usuários: O que os usuários ganharão com o sistema pronto. 5. Indicadores de Sucesso / Métricas: Como será possível medir se os resultados foram atingidos. 6. Sustentabilidade e Evolução: Expectativas de longo prazo para uso e crescimento do sistema.

# 9. CONCLUSÃO

Reflexão sobre o Processo: Faça uma análise do processo de desenvolvimento até o momento. O que você aprendeu com o projeto? Quais são os pontos fortes do sistema desenvolvido? Quais foram os maiores desafios? Mencione os pontos que podem ser melhorados e quais desafios você ainda espera enfrentar.

# 10. REFERÊNCIAS

As referências utilizadas no desenvolvimento deste projeto englobam obras e fontes essenciais para a fundamentação teórica e prática, tais como:

[1] Pfleeger, S. L. Engenharia de software: teoria e prática. Editora Pearson, 2003. E-book. ISBN: 9788587918314. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/476/epub/0. Acesso em: 22 out. 2022.

[2] DENNIS, Alan; WIXOM, Barbara H.; ROTH, Roberta M. Análise e Projeto de Sistemas. Grupo GEN, 2014. E-book. ISBN 978-85-216-2634-3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2634-3/. Acesso em: 22 out. 2022.

[3] BAZZI, Cláudio L. Introdução a banco de dados. Curitiba: Ed. UTFPR, 2013. e-ISBN: 978-85-7014-114-9. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/1550. Acesso em: 03 mai. 2023.

[4] KALBACH, James. Design de navegação web. Porto Alegre: Grupo A, 2009. E-book. ISBN 9788577805310. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805310/. Acesso em: 07 mar. 2024.

[5] SCALDINI, Igor Augusto Magalhães. Como fazer uma pesquisa estatística passo a passo. Portal Insights. Disponível em: https://www.portalinsights.com.br/perguntas-frequentes/como-fazer-uma-pesquisa-estatistica-passo-a-passo. Acesso em: 20 fev. 2025.

[6] Python para estatísticos. Disponível em: https://tmfilho.github.io/pyestbook/intro.html. Acesso em: abril de 2024.

[7] ROSA, Paulo Henrique C.. Desenvolvimento de Software tipo aplicativo de dispositivo móvel para auxílio em abordagem estatística na área de saúde. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade Brasil, 2020. Disponível em: https://universidadebrasil.edu.br/portal/_biblioteca/uploads/20210416143305.pdf

[8] CUNHA, Fernando. Requisitos funcionais e não funcionais: o que são? Mestres da Web. Disponível em: https://www.mestresdaweb.com.br/tecnologias/requisitos-funcionais-e-nao-funcionais-o-que-sao. Acesso em: 20 fev. 2025.

[9] ALVES, William P. HTML & CSS: aprenda como construir páginas web. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. E-book. ISBN 9786558110187. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558110187/. Acesso em: 03 jul. 2023.

[10] Alves, W. P. HTML & CSS: Aprenda como Construir Páginas Web. Editora Saraiva, 2021.

[11] Outros materiais e fontes consultadas ao longo do projeto, conforme a necessidade de embasamento técnico e metodológico.